PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

ESTRATEGIAS Y GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Práctica 4: Diseño TO BE del proceso, descripción de las soluciones y business case de las iniciativas priorizadas

AUTORES:

SALAS COHAILA, Gabriel Lucio - 20200606

CHAMORRO CAYETANO, Jorge Josue - 20206234

SANCHEZ PASTOR, Rodrigo Alonso - 20201230

SANTILLÁN HUAMÁN, Aarón Ulises - 20200445

ORIHUELA MONTERO, Johnny Fabricio - 20211000

PROFESOR:

MORALES BARRERA, LUIS ALBERTO

Lima, setiembre, 2026

Nota sobre la numeración. Este documento da continuidad al informe parcial del Grupo 05, que cierra con la sección 7 (Referencias bibliográficas), el Anexo A y la Tabla 32. Por ello, las secciones nuevas se numeran de la 8 a la 11, y las tablas y figuras continúan con la Tabla 33 y la Figura 5, de modo que ambos documentos puedan integrarse sin renumerar. Este documento incorpora además dos figuras (Figura 5 y Figura 6), conforme a la pauta de evaluación del curso de incluir gráficas y sustentos de resultados. Los dolores críticos se citan con la codificación DC1 a DC3 establecida en la Tabla 21 (sección 4.1) del informe parcial, los objetivos estratégicos con la codificación OE1 a OE6 de la Tabla 10 (sección 2.1) y las tres hipótesis de iniciativa con los nombres de las secciones 5.2 a 5.4 y la síntesis de la Tabla 29 (sección 5.5). Conforme a lo señalado en la sección 5.1 del informe parcial, las tres iniciativas se desarrollan en este entregable con el mismo nivel de rigor y profundidad, aun cuando el equipo prioriza el desarrollo operativo de la iniciativa vinculada a DC3.

Advertencia sobre las estimaciones financieras. Ninguna fuente pública disponible informa los costos reales de implementación, los ahorros efectivos ni el retorno de inversión que BBVA Perú obtendría de las tres iniciativas propuestas; esa información corresponde a gestión interna que la entidad no publica, como ya se declaró en la sección 6.3 del informe parcial. Por ello, como extensión del criterio de evidencia de la sección 3.1 del informe parcial (fuentes públicas verificables frente a testimonio consignado en el Anexo A), toda cifra financiera de la sección 10 que no provenga directamente de una fuente citada se marca de forma explícita como [C] (construcción o estimación propia del equipo, ancladas en los órdenes de magnitud de fuentes públicas verificadas) y se declara pendiente de validación con la entidad. Las cifras sin marca provienen de una fuente citada. Los vacíos de información se declaran como en el informe parcial («La entidad no publica este indicador») y, cuando no existe ninguna fuente pública, con la fórmula NO HAY FUENTES EN INTERNET DISPONIBLES.

8. Diseño TO BE del proceso

Esta sección especifica cómo cambiaría cada uno de los tres procesos afectados —originación de crédito Pyme (DC1), gestión de reclamos por operaciones no reconocidas (DC2) y contratación de productos por canal digital (DC3)— con la solución propuesta en cada hipótesis de iniciativa de la Tabla 29 del informe parcial. Para cada iniciativa se especifica el cambio en el proceso frente a la situación As Is descrita en las Tablas 30 a 32, los sistemas que la solución actualiza, las reglas de negocio —incluidas las regulatorias— que aplica y la forma en que se mide el resultado, reutilizando los indicadores de éxito ya definidos en las secciones 5.2 a 5.4.

Aunque cada dolor crítico tiene su propio AS IS y su propia solución, las tres iniciativas comparten un mismo patrón de diseño TO BE, ilustrado en la Figura 5: el usuario solicita algo por un canal conversacional, un agente de IA interpreta la solicitud y la contrasta con los datos del ecosistema BBVA, el sistema correspondiente se consulta o actualiza, se aplican las reglas de negocio vigentes —incluida la supervisión humana cuando la regulación o el riesgo lo exige— y el resultado queda medido por el indicador de éxito ya definido en la sección 5. Las tres secciones siguientes particularizan este patrón común para DC1, DC2 y DC3.

Figura 5

Patrón común del diseño TO BE aplicado a las tres iniciativas (DC1, DC2 y DC3)

8.1. Diseño TO BE del proceso para DC1: originación de crédito Pyme

El proceso As Is descrito en la Tabla 30 depende de que el banco presente al empresario una oferta preaprobada sobre la base de documentación financiera estructurada que la microempresa no siempre produce (Melo, 2026). En el diseño TO BE, el empresario puede solicitar en cualquier momento, por canal conversacional, una precalificación preliminar antes del trámite formal, sin esperar a que el banco le presente una oferta. El agente interpreta lenguaje natural y documentación no estructurada, la contrasta en tiempo real con la transaccionalidad ya registrada (cuenta corriente, Openpay, QR Empresas) y devuelve al empresario, en la misma conversación, para qué producto precalifica y bajo qué condiciones, conforme a la formulación de la sección 5.2. La evaluación crediticia formal y su aprobación final permanecen bajo responsabilidad del analista de riesgo; el agente reduce el trabajo de acopio de información previo a esa decisión, no la sustituye.

| Dimensión | Diseño TO BE — DC1 |
| --- | --- |
| Cambio en el proceso | La precalificación deja de ser una oferta que el banco presenta a un subconjunto de clientes y pasa a ser una evaluación preliminar que el empresario solicita cuando la necesita, previa al trámite formal y sin exigir primero documentación financiera estructurada. El motor de decisión pasa de recibir solo datos estructurados a recibir también las interpretaciones del agente sobre documentación no estructurada (fotografías de comprobantes de venta). |
| ¿Qué sistemas actualiza? | Perfil Mi Negocio (App BBVA) y App BBVA Empresas 2.0: incorporan el punto de entrada conversacional. Motor de decisión y ofertas preaprobadas: incorpora un nuevo tipo de evento, la "precalificación conversacional", como insumo adicional a la oferta preaprobada tradicional. Centrales de riesgo: pasan a consultarse dentro de la conversación en lugar de en una etapa posterior del trámite. BBVA Net Cash y plataforma ADA: se integran como fuente de transaccionalidad y como infraestructura conversacional base, respectivamente (Tabla 15, Tabla 30). |
| ¿Qué reglas de negocio aplica? | Se mantienen las reglas de elegibilidad vigentes (persona natural con negocio u oferta preaprobada para persona jurídica en App BBVA Empresas; Banco BBVA Perú, s. f.-i, s. f.-j, s. f.-l), que el diseño TO BE no elimina sino que complementa con una vía de acceso adicional. Por tratarse de un sistema de IA que participa en la evaluación crediticia de personas, clasificado como de riesgo alto salvo para detección de fraude (art. 24.1, literal g, del Reglamento de la Ley N.º 31814), se incorporan como reglas obligatorias: informar al empresario, de forma previa y sencilla, la finalidad del sistema y el tipo de decisión que puede tomar (art. 25.1); explicar los factores clave que sustentan la precalificación (art. 25.3); y mantener supervisión humana capacitada, con capacidad de detener, corregir o invalidar la recomendación del agente, a cargo del analista de riesgo (art. 31.4) (Decreto Supremo N.º 115-2025-PCM, 2025). |
| ¿Cómo se mide el resultado? | Tasa de originación digital Pyme, con línea base pública aproximada de 33 % y meta de 60 % en 18 meses (Tabla 23; Reusche, 2026), instrumentada mediante el registro de cada precalificación conversacional como evento propio del agente. Tiempo de ciclo de la ruta asistida, hoy sin línea base pública (Tablas 23 y 30), que el propio agente permite instrumentar por primera vez al registrar el momento en que el empresario recibe la precalificación frente al momento en que hoy recibe una respuesta por canal asistido. |

Tabla 33

Diseño TO BE del proceso para DC1: agente de precalificación crediticia Pyme

Nota. Elaboración propia con base en la hipótesis de la sección 5.2 y la descripción As Is de la Tabla 30 del informe parcial.

8.2. Diseño TO BE del proceso para DC2: operaciones no reconocidas

El proceso As Is descrito en la Tabla 31 exige que el analista revise de forma manual y secuencial las trazas transaccionales dispersas entre los sistemas de fraude, operaciones y atención al cliente (Tabla 16). En el diseño TO BE, el agente cruza automáticamente esas trazas, las señales de comportamiento y el historial de casos similares, y produce un expediente estructurado con una recomendación preliminar explicable: proceder con el abono provisional o escalar el caso a revisión especializada, conforme a la formulación de la sección 5.3. El analista deja de investigar desde cero y pasa a validar una propuesta ya construida; la decisión final sobre la procedencia del reclamo se mantiene humana, dado que el reglamento de la SBS exige que la entidad la sustente (SBS, 2022).

| Dimensión | Diseño TO BE — DC2 |
| --- | --- |
| Cambio en el proceso | La investigación deja de ser una revisión manual y secuencial entre sistemas y pasa a ser una validación de un expediente ya estructurado por el agente, con recomendación preliminar explicable. El cliente reclamante gana visibilidad porque la trazabilidad que hoy solo ve el asesor en Blue Buddy (90 % de adopción; Banco BBVA Perú, 2026f, p. 4) se extiende a la interacción con él. |
| ¿Qué sistemas actualiza? | Blue Buddy: su flujo de reclamos, hoy de consulta, se extiende a un módulo de investigación con generación de expediente. Sistema de gestión de reclamos: incorpora un campo de recomendación explicable y un indicador de riesgo de incumplimiento del plazo regulatorio. Motor de monitoreo transaccional y reglas antifraude: se consulta como fuente de señales de comportamiento en lugar de revisarse manualmente. Herramientas de identidades, monitoreo y respuesta a incidentes: se integran como fuente adicional del expediente (Tabla 16, Tabla 31). |
| ¿Qué reglas de negocio aplica? | El plazo regulatorio de quince días hábiles, prorrogable, para la absolución de reclamos (SBS, 2022, arts. 7.1 y 7.3) se mantiene como restricción dura; el agente debe señalar los casos en riesgo de incumplirlo. La decisión sobre la procedencia del reclamo se mantiene humana, conforme a la exigencia de la SBS de que la entidad la sustente. Por prudencia, y aunque esta iniciativa no constituye formalmente una evaluación crediticia de riesgo alto, se aplican también el principio de supervisión humana capaz de corregir o invalidar decisiones (art. 7, literal h, y art. 31.4 del Reglamento de la Ley N.º 31814) y la práctica de minimización de sesgos algorítmicos (art. 27.1, literal d) (Decreto Supremo N.º 115-2025-PCM, 2025; Ramírez Huancayo, 2026). |
| ¿Cómo se mide el resultado? | Tiempo promedio de absolución, con línea base de 11.29 días frente al promedio general de la entidad de 8.02 días en el 2T2026 (Tabla 31); dado que ambos promedios varían entre periodos, la meta se expresa como el cierre de la brecha relativa, de 1.41 veces en el 2T2026 y de 1.30 veces en julio-agosto de 2026 (cálculo propio con base en Banco BBVA Perú, 2026a a 2026e), y no como una cifra absoluta de días, conforme a la sección 5.3. La instrumentación TO BE añade el tiempo que el expediente permanece con el analista antes de la validación, hoy no medido, como indicador operativo adicional. |

Tabla 34

Diseño TO BE del proceso para DC2: agente de investigación asistida de reclamos

Nota. Elaboración propia con base en la hipótesis de la sección 5.3 y la descripción As Is de la Tabla 31 del informe parcial.

8.3. Diseño TO BE del proceso para DC3: contratación por canal digital

El proceso As Is descrito en la Tabla 32 interrumpe por completo el flujo 100 % digital y deriva a oficina física cuando el solicitante no encaja en el perfil elegible: menor de edad o titular de carné de extranjería (A. Moquillaza, comunicación personal, 11 de setiembre de 2026), dado que la apertura desde la App está disponible solo para peruanos con DNI (Banco BBVA Perú, s. f.-a). En el diseño TO BE, el agente conversacional gestiona la verificación adicional de forma progresiva y asíncrona dentro del mismo canal, sin cerrar la conversación, conforme a la formulación de la sección 5.4. Por ejemplo, puede abrir una cuenta básica con los límites regulatorios vigentes mientras la verificación ante Migraciones se completa en segundo plano, o solicitar la autorización del tutor de un menor sin interrumpir el flujo.

| Dimensión | Diseño TO BE — DC3 |
| --- | --- |
| Cambio en el proceso | El flujo deja de detenerse ante un perfil no contemplado y deriva a oficina física, y pasa a continuar en el mismo canal conversacional mientras una verificación adicional se completa en segundo plano. El estado "pendiente de verificación" se vuelve visible para el solicitante, sustituyendo el vacío de trazabilidad que hoy caracteriza la ruta derivada. |
| ¿Qué sistemas actualiza? | App BBVA / flujo 100 % digital: incorpora una rama de verificación progresiva en lugar de un punto de interrupción único. Interfaz con RENIEC, Migraciones y el Ministerio de Relaciones Exteriores: nueva integración para verificación posterior a la apertura, habilitada por la Resolución SBS N.º 00908-2025 (SBS, 2025b). Core bancario: incorpora un estado transitorio de "cuenta básica" con límites propios, distinto de la cuenta digital estándar. Motor de verificación biométrica: se usa para autenticar identidad, uso expresamente no prohibido por el Reglamento de la Ley N.º 31814 (art. 23.1, literal e; Decreto Supremo N.º 115-2025-PCM, 2025) (Banco BBVA Perú, s. f.-a, s. f.-k). |
| ¿Qué reglas de negocio aplica? | La cuenta básica que se habilita mientras la verificación está pendiente opera con los límites de la Resolución SBS N.º 00704-2026: 0.6 UIT por transacción, 1.9 UIT de saldo y 2.8 UIT de transacciones mensuales (SBS, 2026). La verificación posterior a la apertura para extranjeros se ampara en la Resolución SBS N.º 00908-2025, que solo exige presencialidad cuando la contratación misma es presencial (SBS, 2025b). El diseño debe considerar las necesidades diferenciadas de niñas, niños y adolescentes (art. 12 del Reglamento de la Ley N.º 31814); para el caso de un menor de edad, la autorización asíncrona del tutor requiere validar previamente el alcance legal con las áreas legal y de cumplimiento del banco antes de habilitarse en el flujo conversacional, tal como ya advertía la hipótesis de la sección 5.4 del informe parcial (Decreto Supremo N.º 115-2025-PCM, 2025). |
| ¿Cómo se mide el resultado? | Penetración digital en cuentas, con línea base de 33 % y meta de 55 % en 18 meses (Tabla 25; Banco BBVA Perú, 2025, p. 3; 2026f, p. 3). Tasa de derivación a canal asistido, hoy sin línea base pública (Tabla 25), que el propio agente permite instrumentar por primera vez al registrar cada caso que hoy se derivaría a oficina y que, en el diseño TO BE, completa la verificación de forma asíncrona sin abandonar el canal digital. |

Tabla 35

Diseño TO BE del proceso para DC3: agente de verificación progresiva en la contratación digital

Nota. Elaboración propia con base en la hipótesis de la sección 5.4 y la descripción As Is de la Tabla 32 del informe parcial.

Este diseño TO BE traslada a nivel operativo un punto que la propia hipótesis de la sección 5.4 del informe parcial dejó explícitamente abierto y que el equipo no ha podido cerrar con fuentes públicas: la viabilidad legal de una autorización remota del tutor para el caso de un menor de edad. La Tabla 35 señala ese punto de forma explícita como pendiente de validación antes de avanzar a una siguiente fase de diseño detallado.

9. Descripción de las soluciones

Esta sección diseña, para cada una de las tres iniciativas, la solución propuesta con el mismo nivel de detalle: nombre, objetivo, usuarios atendidos, canales, capacidades, datos que usa, sistemas con los que interactúa y límites. La descripción reutiliza la formulación de las hipótesis de las secciones 5.2 a 5.4 del informe parcial y el diseño TO BE de la sección 8; no introduce capacidades nuevas que no se hayan sustentado previamente en este documento.

9.1. Solución para DC1: agente de precalificación crediticia Pyme

| Atributo | Descripción de la solución — DC1 |
| --- | --- |
| Nombre de la solución | Agente de precalificación y acompañamiento conversacional para el crédito Pyme. |
| Objetivo | Permitir que el empresario Pyme solicite y reciba una precalificación crediticia preliminar y explicable, a demanda, antes del trámite formal y sin depender de documentación financiera estructurada que hoy no siempre produce (Melo, 2026). |
| Usuarios atendidos | Empresarios Pyme, tanto persona natural con negocio como persona jurídica, con o sin oferta preaprobada vigente en el ecosistema BBVA. |
| Canales | Perfil Mi Negocio (App BBVA), App BBVA Empresas 2.0 y canal de mensajería, conforme al alcance definido en la hipótesis de la sección 5.2. |
| Capacidades | Procesamiento de lenguaje natural; interpretación de documentación no estructurada, incluidas fotografías de comprobantes de venta; consulta en tiempo real al motor de decisión y a las centrales de riesgo; explicación de los factores clave que sustentan la precalificación, conforme al art. 25.3 del Reglamento de la Ley N.º 31814 (Decreto Supremo N.º 115-2025-PCM, 2025). |
| Datos que usa | Transaccionalidad de cuenta corriente, Openpay, QR Empresas y ventas por POS; documentación fotográfica aportada por el empresario en la conversación; historial de centrales de riesgo; condiciones de ofertas preaprobadas vigentes. |
| Sistemas con los que interactúa | Perfil Mi Negocio (App BBVA), App BBVA Empresas 2.0, BBVA Net Cash, motor de decisión y ofertas preaprobadas, centrales de riesgo y plataforma ADA (Tabla 15, Tabla 30, Tabla 33). |
| Límites | No sustituye la evaluación crediticia formal ni aprueba el crédito; solo entrega una precalificación preliminar. Mantiene las reglas de elegibilidad vigentes (oferta preaprobada obligatoria para persona jurídica en App BBVA Empresas). Depende en mayor medida de la documentación aportada por el empresario cuando este no maneja su transaccionalidad principal en BBVA Perú, lo que ocurre en poco más de la mitad de los clientes Pyme (52 %, complemento del 48 % de principalidad; Reusche, 2026). Está sujeto a supervisión humana obligatoria del analista de riesgo (art. 31.4 del Reglamento de la Ley N.º 31814; Decreto Supremo N.º 115-2025-PCM, 2025). |

Tabla 36

Descripción de la solución para DC1: agente de precalificación crediticia Pyme

Nota. Elaboración propia con base en la hipótesis de la sección 5.2 y el diseño TO BE de la Tabla 33.

9.2. Solución para DC2: agente de investigación asistida de reclamos

| Atributo | Descripción de la solución — DC2 |
| --- | --- |
| Nombre de la solución | Extensión del asistente Blue Buddy hacia un agente de investigación de casos para reclamos por operaciones no reconocidas. |
| Objetivo | Generar, para cada reclamo por operación no reconocida, un expediente estructurado con recomendación preliminar explicable —proceder con abono provisional o escalar a revisión especializada—, reduciendo el trabajo manual de investigación previo a la decisión humana. |
| Usuarios atendidos | Usuario primario: analistas de fraude y de operaciones que hoy ejecutan la revisión manual de trazas (Tabla 16). Usuario indirecto: el cliente reclamante, que gana trazabilidad del caso en su interacción con el banco. |
| Canales | Blue Buddy como interfaz interna del analista; App (alerta y registro del reclamo); contact center y oficina como canales de origen del reclamo; consulta web del estado del caso para el cliente (Banco BBVA Perú, s. f.-f). |
| Capacidades | Cruce automático de trazas transaccionales, señales de comportamiento y antifraude, e historial de casos similares entre los sistemas de fraude, operaciones y atención; generación de expediente estructurado; recomendación preliminar explicable; señalización de casos en riesgo de incumplir el plazo regulatorio de quince días hábiles (SBS, 2022, arts. 7.1 y 7.3). |
| Datos que usa | Trazas transaccionales de la operación reclamada; señales del motor de monitoreo antifraude; historial de casos similares dentro del sistema de gestión de reclamos; ciclo de vida del caso ya visible en Blue Buddy (Banco BBVA Perú, 2026f, p. 4). |
| Sistemas con los que interactúa | Motor de monitoreo transaccional y reglas antifraude, Blue Buddy, sistema de gestión de reclamos, y herramientas de identidades, monitoreo y respuesta a incidentes (Tabla 16, Tabla 31, Tabla 34). |
| Límites | No decide la procedencia final del reclamo: la decisión y su sustento ante la SBS permanecen a cargo del analista humano (SBS, 2022). No ejecuta el abono ni el rechazo, solo los recomienda. Su alcance se circunscribe a reclamos por operaciones no reconocidas y no se extiende a otras materias de reclamo. Aplica, por prudencia, el estándar de supervisión humana capaz de invalidar sus recomendaciones (art. 31.4 del Reglamento de la Ley N.º 31814; Decreto Supremo N.º 115-2025-PCM, 2025), aunque esta iniciativa no constituye formalmente una evaluación crediticia de riesgo alto. |

Tabla 37

Descripción de la solución para DC2: agente de investigación asistida de reclamos

Nota. Elaboración propia con base en la hipótesis de la sección 5.3 y el diseño TO BE de la Tabla 34.

9.3. Solución para DC3: agente de verificación progresiva en la contratación digital

| Atributo | Descripción de la solución — DC3 |
| --- | --- |
| Nombre de la solución | Agente conversacional de contratación con verificación de identidad progresiva y asíncrona. |
| Objetivo | Evitar que el flujo 100 % digital se interrumpa y derive a oficina física ante perfiles hoy no contemplados —menores de edad y titulares de carné de extranjería—, completando la verificación adicional en segundo plano dentro del mismo canal conversacional. |
| Usuarios atendidos | Personas naturales interesadas en contratar un producto, clientes y no clientes, incluidos extranjeros con carné de extranjería o pasaporte y, con autorización del tutor legal, menores de edad. |
| Canales | App BBVA y el flujo 100 % digital de contratación ya lanzado a inicios de 2026 (A. Moquillaza, comunicación personal, 11 de setiembre de 2026; véase el Anexo A del informe parcial). |
| Capacidades | Verificación biométrica de autenticación de identidad (uso no prohibido conforme al art. 23.1, literal e, del Reglamento de la Ley N.º 31814; Decreto Supremo N.º 115-2025-PCM, 2025); apertura de cuenta básica con los límites regulatorios vigentes mientras se completa la verificación; gestión asíncrona de la autorización del tutor para el caso de un menor; trazabilidad del estado de verificación visible para el solicitante durante todo el proceso. |
| Datos que usa | Documento de identidad (DNI, carné de extranjería o pasaporte); datos biométricos de autenticación; estado de la verificación ante RENIEC, Migraciones o el Ministerio de Relaciones Exteriores (SBS, 2025b). |
| Sistemas con los que interactúa | App BBVA / flujo 100 % digital, interfaz con RENIEC, Migraciones y el Ministerio de Relaciones Exteriores, core bancario (estado de cuenta básica) y motor de verificación biométrica (Tabla 17, Tabla 32, Tabla 35). |
| Límites | Mientras la verificación esté pendiente, la cuenta opera con los límites de la Resolución SBS N.º 00704-2026 (0.6 UIT por transacción, 1.9 UIT de saldo, 2.8 UIT de transacciones mensuales; SBS, 2026). Por ahora solo aplica a la apertura de la Cuenta Digital BBVA en soles (Banco BBVA Perú, s. f.-a). El caso de un menor de edad requiere validar previamente el alcance legal de la autorización asíncrona del tutor con las áreas legal y de cumplimiento del banco, punto señalado como pendiente en la Tabla 35. |

Tabla 38

Descripción de la solución para DC3: agente de verificación progresiva en la contratación digital

Nota. Elaboración propia con base en la hipótesis de la sección 5.4 y el diseño TO BE de la Tabla 35.

10. Business case

Esta sección justifica la inversión de cada una de las tres iniciativas: el problema que atiende, la solución propuesta, los beneficios esperados, los costos estimados, los ahorros o ingresos generados, el retorno de inversión (ROI) y el periodo de recuperación (Payback), y los riesgos y supuestos que sustentan el cálculo. Siguiendo el criterio de la sección 5.1 y la advertencia sobre las estimaciones financieras señalada al inicio de este documento, las tres iniciativas se desarrollan con el mismo nivel de rigor metodológico.

10.1. Metodología común de estimación

El equipo fijó un horizonte de 18 meses para el cálculo de ROI y Payback, el mismo horizonte ya empleado para las metas de los indicadores de éxito de las tres hipótesis (Tablas 23, 24 y 25 del informe parcial). Se asume, para las tres iniciativas, una fase de implementación de 6 meses —dentro del rango de 5 a 8 meses que reporta Abbasi (2026) para el despliegue de un agente conversacional de nivel bancario— seguida de 12 meses de operación, de modo que el costo a 18 meses equivale al costo de implementación más un año de mantenimiento. Los costos de implementación y de mantenimiento anual de cada iniciativa son estimaciones propias del equipo [C], ancladas en la banda que reporta Abbasi (2026) para chatbots de IA bancarios en general (entre USD 300,000 y USD 900,000 de inversión total durante el primer año, que incluye un mantenimiento anual de USD 60,000 a USD 200,000), sin una cotización específica para BBVA Perú ni para agentes con los requisitos regulatorios de riesgo alto del Reglamento de la Ley N.º 31814, y ajustadas hacia arriba o hacia abajo según la complejidad relativa de integración de cada solución descrita en la sección 9. Los beneficios se modelan con una rampa de adopción lineal desde cero en el mes 6 (fin de la implementación) hasta el valor pleno en el mes 18, criterio también propio del equipo [C]. Toda cifra de volumen de operaciones que no provenga de una fuente citada es un supuesto explícito del equipo, declarado en el campo "Supuestos" de cada iniciativa y pendiente de validación con las áreas correspondientes del banco. Las conversiones entre soles y dólares usan el tipo de cambio de referencia de S/ 3.44 por dólar (3.435 redondeado), reportado por el Banco Central de Reserva del Perú al cierre del 6 de octubre de 2026 (Gestión, 2026).

10.2. Business case DC1: agente de precalificación crediticia Pyme

| Componente | Business case — DC1 |
| --- | --- |
| Problema | La ruta digital de crédito Pyme resuelve la solicitud en 3 minutos en promedio, pero depende de una oferta preaprobada que el banco presenta a un subconjunto de clientes; dos tercios de las colocaciones aún se originan por ruta asistida (Reusche, 2026) y solo 1 de cada 4 mypes del mercado accede a crédito por falta de información financiera estructurada (Melo, 2026). |
| Solución propuesta | Agente de precalificación y acompañamiento conversacional descrito en la Tabla 36, que permite al empresario solicitar una evaluación preliminar antes del trámite formal, construida sobre su transaccionalidad ya registrada en el ecosistema BBVA. |
| Beneficios esperados | Cuantificado: reducción del costo de originación por solicitud que migra de ruta asistida a ruta digital. No cuantificado en este business case, por ausencia de fuente que permita valorizarlo sin inventar una cifra: mejora del NPS Pyme (33.6 frente a 52.57 en retail; Tabla 30) y contribución indirecta al OE2 mediante mayor acceso a crédito de microempresas, conforme a lo señalado en la sección 5.5 del informe parcial. |
| Costos estimados [C] | Implementación: USD 380,000 (integración con el motor de decisión, centrales de riesgo y fuentes transaccionales ya existentes; complejidad media dentro de la banda de Abbasi, 2026, al reutilizar infraestructura de Perfil Mi Negocio). Mantenimiento anual: USD 90,000. Costo total a 18 meses: USD 470,000. |
| Ahorros/ingresos generados [C] | Supuesto de volumen: 600 solicitudes Pyme precalificables al mes (sin fuente pública, pendiente de validación con Banca Negocios). Cerrar la brecha de 27 puntos porcentuales entre la línea base y la meta de la Tabla 23 (33 % → 60 % en 18 meses) equivale a que 162 solicitudes mensuales adicionales (27 % de 600) migren a ruta digital hacia el mes 18. Aplicando el ahorro referencial de USD 1,500 por préstamo automatizado (Freddie Mac, 2025, citado en Stealth Agents, 2026) sobre una rampa lineal de 12 meses, el ahorro acumulado a 18 meses es de aproximadamente USD 1,580,000. |
| ROI a 18 meses [C] | ≈ +236 % [(1,580,000 − 470,000) / 470,000], bajo los supuestos de volumen y de aplicabilidad plena del benchmark internacional al segmento Pyme peruano. |
| Payback [C] | ≈ 12 meses desde el inicio del proyecto, es decir, aproximadamente 6 meses después de la puesta en producción. |
| Riesgos | El benchmark de USD 1,500 por préstamo proviene de Estados Unidos (Freddie Mac, 2025) y no es directamente extrapolable al segmento Pyme peruano, como ya advertía la sección 5.2. El resultado depende críticamente del supuesto de 600 solicitudes mensuales, no validado. La clasificación de riesgo alto bajo el Reglamento de la Ley N.º 31814 añade costos de cumplimiento (explicabilidad, supervisión humana) que la banda de Abbasi (2026) no está pensada para un chatbot genérico y podría subestimar. |
| Supuestos | Volumen mensual de 600 solicitudes Pyme precalificables; aplicabilidad del ahorro por préstamo de Freddie Mac (2025) como proxy del ahorro operativo por expediente que deja de requerir revisión manual; rampa de adopción lineal de 12 meses; costo total de implementación incurrido de forma concentrada en la fase de despliegue. |

Tabla 39

Business case de la iniciativa DC1: agente de precalificación crediticia Pyme

Nota. Elaboración propia. Cifras marcadas [C] son estimaciones propias ancladas en las fuentes citadas, pendientes de validación con la entidad; ver metodología común en la sección 10.1.

10.3. Business case DC2: agente de investigación asistida de reclamos

| Componente | Business case — DC2 |
| --- | --- |
| Problema | El tiempo promedio de absolución de reclamos por operaciones no reconocidas (11.29 días en el 2T2026) supera al promedio general de la entidad (8.02 días) en 1.41 veces, en un proceso que depende de la revisión manual y secuencial de trazas entre sistemas de fraude, operaciones y atención (Tabla 16, Tabla 31), dentro de una materia que concentra el 90 % de las sanciones de Indecopi al sistema financiero entre 2021 y marzo de 2025 (Andina, 2025). |
| Solución propuesta | Agente de investigación asistida descrito en la Tabla 37, que cruza automáticamente las trazas y genera un expediente con recomendación preliminar explicable para que el analista valide en lugar de investigar desde cero. |
| Beneficios esperados | Cuantificado: ahorro de tiempo de analista en la etapa de revisión de trazas. No cuantificado en este business case, por ausencia de fuente que permita valorizarlo sin inventar una cifra: reducción de la exposición sancionatoria regulatoria y reputacional asociada a la lentitud de este proceso, y mejora de la trazabilidad para el cliente reclamante, ambos señalados como el atributo de océano azul de esta hipótesis en la sección 5.3. |
| Costos estimados [C] | Implementación: USD 520,000 (mayor complejidad que DC1 por la orquestación entre tres sistemas —fraude, operaciones y atención— frente a la integración más acotada de DC1). Mantenimiento anual: USD 120,000. Costo total a 18 meses: USD 640,000. |
| Ahorros/ingresos generados [C] | Con base en el volumen real de 13,959 reclamos absueltos en el 2T2026 (Tabla 31), el promedio mensual calculado es de 4,653 casos. Backbase (2026) reporta que la automatización con IA reduce la recopilación de evidencia de 20–30 minutos a menos de 2 minutos; el equipo asume un ahorro de 23 minutos por caso (punto medio del rango) a un costo de analista asumido de S/ 45 por hora (supuesto propio, sin fuente pública), equivalente a S/ 17.25 (≈ USD 5.01) por caso. Sobre una rampa lineal de 12 meses hasta alcanzar el volumen pleno, el ahorro acumulado a 18 meses es de aproximadamente USD 151,500. |
| ROI a 18 meses [C] | ≈ −76 % [(151,500 − 640,000) / 640,000], considerando únicamente el ahorro de tiempo de analista cuantificado; no incorpora el valor de la reducción de exposición sancionatoria, que el equipo no pudo valorizar con fuentes públicas desagregadas por entidad. |
| Payback [C] | No se recupera la inversión dentro del horizonte de 18 meses bajo el beneficio cuantificado. A partir del mes 18 el ahorro mensual pleno es de aproximadamente USD 23,300 (4,653 casos × USD 5.01), frente a un mantenimiento de USD 10,000 mensuales (USD 120,000 anuales); con esos supuestos, la proyección propia del equipo sitúa el punto de equilibrio alrededor del mes 55, muy fuera del horizonte fijado para esta evaluación. |
| Riesgos | El ahorro de tiempo por caso depende de un costo de analista asumido sin fuente pública. Las cifras de reducción de tiempo de Backbase (2026) y Kore.ai (2026) provienen de mercados con volúmenes de disputas muy superiores al de BBVA Perú, como ya advertía la sección 5.3, y podrían sobrestimar el ahorro real. DC2 es, de las tres iniciativas, la única con línea base pública completa de tiempos e indicadores (sección 6.3 del informe parcial), lo que reduce el riesgo de medición aunque no mejora el ROI financiero estrecho. |
| Supuestos | Costo de analista de S/ 45 por hora; ahorro de 23 minutos por caso; volumen mensual de 4,653 casos, calculado a partir de un dato público trimestral y no de una fuente que reporte directamente el promedio mensual; rampa de adopción lineal de 12 meses; el beneficio no monetizado de reducción de exposición sancionatoria no se incluye en el ROI para evitar sobrestimar la inversión. |

Tabla 40

Business case de la iniciativa DC2: agente de investigación asistida de reclamos

Nota. Elaboración propia. Cifras marcadas [C] son estimaciones propias ancladas en las fuentes citadas, pendientes de validación con la entidad; ver metodología común en la sección 10.1.

10.4. Business case DC3: agente de verificación progresiva en la contratación digital

| Componente | Business case — DC3 |
| --- | --- |
| Problema | La penetración digital en cuentas es de 33 % al 2T2026, con retroceso frente al cierre de 2025 (Tablas 25 y 32), y el 67 % de las aperturas de cuenta aún requiere algún tipo de asistencia porque el flujo 100 % digital se interrumpe ante perfiles no contemplados —menores de edad y titulares de carné de extranjería—, que hoy se derivan a oficina física (A. Moquillaza, comunicación personal, 11 de setiembre de 2026). |
| Solución propuesta | Agente conversacional de verificación progresiva y asíncrona descrito en la Tabla 38, que evita la derivación a oficina y completa la verificación adicional en segundo plano dentro del mismo canal. |
| Beneficios esperados | Cuantificado: ahorro por reducción del costo de atención asistida en las aperturas que migran a flujo digital. No cuantificado en este business case, por ausencia de fuente pública sobre el valor promedio de un cliente nuevo para BBVA Perú: captación de clientes que hoy abandonan el trámite ante la derivación a oficina, beneficio que Kore.ai (2026) documenta de forma agregada (reducción del abandono de hasta 18 % en onboarding conversacional) pero que el equipo no puede valorizar en soles sin inventar una cifra —NO HAY FUENTES EN INTERNET DISPONIBLES sobre el valor de un cliente nuevo para la entidad. Tampoco se cuantifica la contribución indirecta al OE2, en su dimensión social, al permitir la contratación digital a perfiles que hoy quedan fuera del flujo (Banco BBVA Perú, 2026f, p. 10), que el informe parcial prevé reportar como beneficio complementario (sección 5.5). |
| Costos estimados [C] | Implementación: USD 650,000 (mayor complejidad que DC1 y DC2 por la integración con RENIEC, Migraciones y el motor de verificación biométrica, y por los requisitos de cumplimiento diferenciados para menores de edad). Mantenimiento anual: USD 150,000. Costo total a 18 meses: USD 800,000. |
| Ahorros/ingresos generados [C] | Supuesto de volumen: 5,000 aperturas de cuenta mensuales por todos los canales (sin fuente pública, pendiente de validación con el área de Operaciones). Cerrar la brecha de 22 puntos porcentuales entre la línea base y la meta de la Tabla 25 (33 % → 55 % en 18 meses) equivale a que 1,100 aperturas mensuales adicionales (22 % de 5,000) migren de canal asistido a flujo digital hacia el mes 18. Asumiendo un costo de atención asistida de S/ 25 por caso frente a un costo marginal digital de S/ 2 (ambos supuestos propios, sin fuente pública), el ahorro neto es de S/ 23 (≈ USD 6.69) por caso. Sobre una rampa lineal de 12 meses, el ahorro acumulado a 18 meses es de aproximadamente USD 47,800. |
| ROI a 18 meses [C] | ≈ −94 % [(47,800 − 800,000) / 800,000], considerando únicamente el ahorro por sustitución de canal cuantificado; no incorpora la captación de clientes nuevos ni la reducción del abandono, que quedan como beneficio cualitativo no monetizado. |
| Payback [C] | No se recupera la inversión dentro del horizonte de 18 meses bajo el beneficio cuantificado. El ahorro mensual pleno es de aproximadamente USD 7,400 (1,100 aperturas × USD 6.69) y resulta menor que el mantenimiento mensual de USD 12,500 (USD 150,000 anuales), de modo que con el beneficio cuantificado la inversión no se recupera en ningún plazo; solo podría recuperarse si se monetizara la captación de clientes nuevos, que el equipo no pudo valorizar. |
| Riesgos | El resultado depende de un supuesto de volumen de aperturas no validado y de dos costos unitarios (atención asistida y costo marginal digital) sin fuente pública. La priorización de esta iniciativa a partir del informe parcial responde a la disponibilidad de información para el equipo y al rol de DC3 como proceso ancla del proyecto (sección 5.1), no a que ofrezca el mejor ROI financiero estrecho entre las tres; ese ROI mejoraría de forma significativa si se pudiera monetizar la captación de clientes nuevos hoy perdidos por abandono. |
| Supuestos | Volumen mensual de 5,000 aperturas de cuenta; costo de atención asistida de S/ 25 por caso y costo marginal digital de S/ 2 por caso; rampa de adopción lineal de 12 meses; el beneficio de reducción de abandono de Kore.ai (2026) se reconoce cualitativamente pero no se monetiza. |

Tabla 41

Business case de la iniciativa DC3: agente de verificación progresiva en la contratación digital

Nota. Elaboración propia. Cifras marcadas [C] son estimaciones propias ancladas en las fuentes citadas, pendientes de validación con la entidad; ver metodología común en la sección 10.1.

10.5. Síntesis comparativa del business case

| Iniciativa | Síntesis del business case |
| --- | --- |
| DC1 — Precalificación crediticia Pyme | Costo a 18 meses: USD 470,000. Ahorro estimado: USD 1,580,000. ROI: ≈ +236 %. Payback: ≈ 12 meses. Es la única de las tres iniciativas con ROI cuantificado positivo dentro del horizonte, sujeto a la validación del volumen mensual de solicitudes. |
| DC2 — Investigación asistida de reclamos | Costo a 18 meses: USD 640,000. Ahorro estimado: USD 151,500. ROI: ≈ −76 %. Payback: fuera del horizonte (≈ mes 55). Se justifica principalmente por mitigación de riesgo regulatorio y reputacional, no cuantificado, y por contar con la línea base pública más completa de las tres iniciativas. |
| DC3 — Verificación progresiva en contratación digital | Costo a 18 meses: USD 800,000. Ahorro estimado: USD 47,800. ROI: ≈ −94 %. Payback: no se recupera con el beneficio cuantificado. Se justifica por su rol como proceso ancla del proyecto y por un potencial de captación de clientes nuevos no monetizado, más que por su ROI financiero estrecho. |

Tabla 42

Síntesis comparativa del business case de las tres iniciativas

Nota. Elaboración propia con base en las Tablas 39 a 41.

Figura 6

Comparación de costo, ahorro estimado y ROI a 18 meses por iniciativa (elaboración propia con base en la Tabla 42)

La comparación de la Tabla 42 y de la Figura 6 muestra que, bajo una metodología de estimación deliberadamente conservadora que excluye todo beneficio no verificable, solo DC1 recupera la inversión dentro del horizonte de 18 meses. Esto no invalida la decisión ya tomada en la sección 5.1 del informe parcial de priorizar el desarrollo de DC3: esa decisión se sustentó en la disponibilidad de información y en el rol de DC3 como proceso ancla del proyecto, no en una proyección de retorno financiero de corto plazo. El resultado de DC2 y DC3 debe leerse como una advertencia metodológica más que como una recomendación de no invertir: ambas iniciativas concentran beneficios de tipo regulatorio, reputacional o de captación de clientes que el equipo no pudo cuantificar sin inventar cifras, y que representan la oportunidad de mejora más clara para los siguientes avances, que deberán cerrar el vacío de línea base mediante el levantamiento interno previsto en los primeros 90 días (secciones 4.3 y 4.4 del informe parcial) o la instrumentación directa del propio agente conversacional propuesto (secciones 5.2 y 5.4 del informe parcial).

11. Referencias bibliográficas

Abbasi, S. (2026, 11 de marzo). AI chatbots in banking: Cost breakdown and implementation timeline. TMCnet. https://www.tmcnet.com/topics/articles/2026/03/11/463342-ai-chatbots-banking-cost-breakdown-implementation-timeline.htm

Andina. (2025, 16 de abril). Indecopi: sistema financiero concentra 90 % de sanciones por operaciones no reconocidas. Agencia Peruana de Noticias Andina. https://andina.pe/agencia/noticia-indecopi-sistema-financiero-concentra-90-sanciones-operaciones-no-reconocidas-1026373.aspx

Backbase. (2026, 26 de mayo). AI banking dispute resolution automation. https://www.backbase.com/blog/ai-banking-dispute-resolution-automation

Banco BBVA Perú. (s. f.-a). Abrir Cuenta digital desde App. Recuperado el 26 de setiembre de 2026, de https://www.bbva.pe/personas/productos/cuentas/ahorro/cuenta-digital/abrir-cuenta-app.html

Banco BBVA Perú. (s. f.-f). Estado de tu caso. Recuperado el 26 de setiembre de 2026, de https://www.bbva.pe/personas/sos-cliente/consulta-de-reclamos.html

Banco BBVA Perú. (s. f.-i). Línea de Préstamo Digital. Recuperado el 26 de setiembre de 2026, de https://www.bbva.pe/empresas/productos/financiamiento/prestamos-comerciales/linea-de-prestamo-digital.html

Banco BBVA Perú. (s. f.-j). Línea Préstamo Digital Persona Jurídica. Recuperado el 26 de setiembre de 2026, de https://www.bbva.pe/empresas/productos/financiamiento/prestamos-comerciales/linea-prestamo-digital-persona-juridica.html

Banco BBVA Perú. (s. f.-k). Preguntas frecuentes sobre cuentas de ahorro. Recuperado el 26 de setiembre de 2026, de https://www.bbva.pe/personas/productos/cuentas/ahorro/preguntas-frecuentes-sobre-cuentas-de-ahorro.html

Banco BBVA Perú. (s. f.-l). Préstamo digital negocio. Recuperado el 12 de setiembre de 2026, de https://www.bbva.pe/pymes/productos/financiamiento/prestamo-digital-negocio.html

Banco BBVA Perú. (2025). Informe de gerencia: Cuarto trimestre 2025. https://www.bbva.pe/content/dam/public-web/peru/documents/personas/investor-relations/BBVA_Peru_Informe_de_Gestion_4Q25.pdf

Banco BBVA Perú. (2026a, abril). Información de reclamos atendidos: Periodo del 1 al 30 de abril de 2026. https://www.bbva.pe/content/dam/public-web/peru/documents/personas/informacion-reclamos-atendidos-abril-2026.pdf

Banco BBVA Perú. (2026b, mayo). Información de reclamos atendidos: Periodo del 1 al 31 de mayo de 2026. https://www.bbva.pe/content/dam/public-web/peru/documents/personas/Informacion_de_Reclamos_Atendidos_Mayo_2026.pdf

Banco BBVA Perú. (2026c, junio). Información de reclamos atendidos: Periodo del 1 al 30 de junio de 2026. https://www.bbva.pe/content/dam/public-web/peru/documents/personas/Informacion_de_Reclamos_atendidos_Junio2026.pdf

Banco BBVA Perú. (2026d, julio). Información de reclamos atendidos: Periodo del 1 al 31 de julio de 2026. https://www.bbva.pe/content/dam/public-web/peru/documents/personas/Informacion_de_Reclamos_Atendidos_Julio_2026.pdf

Banco BBVA Perú. (2026e, agosto). Información de reclamos atendidos: Periodo del 1 al 31 de agosto de 2026. https://www.bbva.pe/content/dam/public-web/peru/documents/personas/Informacion_de_Reclamos_Atendidos_Agosto2026.pdf

Banco BBVA Perú. (2026f). Informe de gerencia: Segundo trimestre 2026. https://www.bbva.pe/content/dam/public-web/peru/documents/prefooter/informacion-financiera/informacion-anual/2026/informe-de-gestion-2T2026.pdf

Decreto Supremo N.º 115-2025-PCM. (2025, 9 de setiembre). Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N.º 31814, Ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país. Diario Oficial El Peruano. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2436426-1

Gestión. (2026, 6 de octubre). Tipo de cambio baja hoy en Perú: ¿En cuánto cerró el dólar este martes 6 de octubre? https://gestion.pe/economia/mercados/tipo-de-cambio-dolar-hoy-en-peru-cuanto-esta-el-precio-del-dolar-este-martes-6-de-octubre-dolares-a-soles-compra-y-venta-bcrp-noticia/

Kore.ai. (2026, 20 de febrero). AI agents in finance and banking: 12 proven use cases (2026). https://www.kore.ai/blog/ai-agents-in-finance-banking-12-proven-use-cases-2026

Melo, Y. (2026, 24 de marzo). Solo 1 de cada 4 mypes accede a crédito y paga más por falta de información financiera. Infobae. https://www.infobae.com/peru/2026/03/24/solo-1-de-cada-4-mypes-accede-a-credito-y-paga-mas-por-falta-de-informacion-financiera/

Ramírez Huancayo, Z. (2026, 14 de setiembre). Habrá más control a créditos bancarios que se otorguen con IA, ¿qué ganarán clientes? Gestión. https://gestion.pe/economia/empresas/habra-mas-control-a-creditos-bancarios-que-se-otorguen-con-ia-que-ganaran-clientes-noticia/

Reusche, I. (2026, 4 de agosto). BBVA en Perú alcanza una facturación trimestral histórica en el segmento Pymes con 48 % de crecimiento versus 2025. BBVA. https://www.bbva.com/es/pe/empresas/bbva-en-peru-alcanza-una-facturacion-trimestral-historica-en-el-segmento-pymes-con-48-de-crecimiento-versus-2025/

Stealth Agents. (2026, 25 de junio). AI loan underwriting automation stats 2026. https://stealthagents.com/research/ai-loan-underwriting-automation-statistics-2026

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. (2022, 28 de diciembre). Resolución SBS N.º 04036-2022: Reglamento de Gestión de Reclamos y Requerimientos. https://intranet2.sbs.gob.pe/dv_int_cn/2230/v1.0/Adjuntos/4036-2022.r.pdf

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. (2025b, 18 de marzo). Resolución SBS N.º 00908-2025. Modifican el Reglamento de Cuentas Básicas y el Reglamento de Operaciones con Dinero Electrónico, aprobados mediante la Res. SBS N.º 2891-2018 y la Res. SBS N.º 6283-2013. Diario Oficial El Peruano. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2379128-1

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. (2026, 12 de marzo). Resolución SBS N.º 00704-2026. Modifican el Reglamento de Operaciones con Dinero Electrónico y el Reglamento de Cuentas Básicas. Diario Oficial El Peruano. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2494159-1