## Slide 1: ESTRATEGIA Y GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION
1INF48
Capítulo 9 – Portafolio de Proyectos y Business Case

## Slide 2
¿Dónde estamos en el PETI?
Roadmap de Proyectos de TI
Esta clase continúa la cadena del PETI: ya analizamos las aplicaciones e infraestructura; hoy analizamos el portafolio de proyectos.
PETI • Planeamiento Estratégico de TI
Entendimiento del negocio
Influencias externas
Estrategia de TI
Demanda de TI actual y futura
Oferta de TI actual y requerida
Roadmap de proyectos de TI
Modelo operativo de TI
Lo ya trabajado
Negocio, estrategia y demanda de TI.
Portafolio de aplicaciones: AS IS y TO BE.
Infraestructura requerida
Lo que hacemos hoy
Portafolio de proyectos
Hoja de Ruta
Business case
Ficha de Proyecto

## Slide 3
¿Por qué no podemos ejecutar todas las iniciativas?
Roadmap de Proyectos de TI
Las organizaciones identifican más iniciativas de TI de las que pueden financiar o ejecutar.
Elegir iniciativas exige considerar su contribución a la estrategia y el valor esperado.
Los recursos son limitados: presupuesto, personas, tiempo y capacidades tecnológicas.
PETI • Planeamiento Estratégico de TI

## Slide 4
¿Qué es un portafolio de proyectos de TI?
Roadmap de Proyectos de TI
Portafolio:
Conjunto de proyectos e iniciativas gestionados de manera coordinada para alcanzar objetivos estratégicos.
Proyectos de
desarrollo
Proyectos de
eficiencia
Proyectos de
cumplimiento
Proyectos de
innovación
¿Qué iniciativas de TI deberíamos realizar para apoyar la estrategia considerando las limitaciones?
PETI • Planeamiento Estratégico de TI

## Slide 5
Del objetivo estratégico a las iniciativas de TI
Roadmap de Proyectos de TI
Aumentar la participación
de mercado.
Mejorar la experiencia
del cliente.
Incrementar la eficiencia
operacional.
Objetivos estratégicos del negocio
Necesidades del negocio
Expandir canales digitales
de venta.
Ofrecer una atención más
personalizada y omnicanal
Automatizar procesos clave
y reducir costos.
Desarrollo de una plataforma
de e-commerce.
Iniciativas de TI
Implementación de un CRM
con analítica de clientes.
Automatización de procesos con
RPA e integración de sistemas.
¿Qué iniciativas de TI necesitamos para apoyar nuestros objetivos estratégicos?
PETI • Planeamiento Estratégico de TI

## Slide 6
Criterios para evaluar y priorizar iniciativas
Roadmap de Proyectos de TI
La priorización compara propuestas con criterios explícitos y consistentes y las ponderaciones deben reflejar las prioridades de la organización.
Alineación estratégica
Contribución a los objetivos estratégicos del negocio.
Beneficios esperados
Impacto en ingresos, costos, eficiencia o experiencia del cliente.
Costos de inversión y operación
Recursos requeridos para su implementación y mantención.
Riesgos
Incertidumbre asociada a su ejecución y resultados.
Disponibilidad de recursos
Capacidad de la organización para ejecutarla.
Horizonte temporal
Tiempo estimado para obtener resultados.
PETI • Planeamiento Estratégico de TI

## Slide 7
Selección y balance del portafolio
Roadmap de Proyectos de TI
No basta con seleccionar las iniciativas mejor puntuadas: el conjunto debe ser viable y equilibrado.
Valor
estratégico
Alto
Bajo
Alto
Implementar primero
Planificar
Considerar
Evaluar con cautela
Bajo
Esfuerzo
Implementar primero
Planificar
Considerar
Evaluar con cautela
Mejora de la experiencia
digital
Automatización de reportes
Nueva plataforma
de e-commerce
Implementación
de CRM
Actualización de equipos
Mejora de portal interno
Desarrollo de app
móvil interna
Migración total
a la nube
PETI • Planeamiento Estratégico de TI

## Slide 8
Hoja de Ruta de TI
Roadmap de Proyectos de TI
Permite planificar cuándo se ejecutarán las iniciativas, considerando dependencias, recursos y prioridades.
Crecimiento
de ingresos
Experiencia
del cliente
Eficiencia
operacional
Cumplimiento
y riesgo
2026
2027
2028
E-commerce
Analítica de clientes
Nuevo CRM
App móvil para clientes
Automatización de procesos
con RPA
Modernización de sistemas legados
Ciberseguridad
Gestión de datos para
cumplimiento regulatorio
PETI • Planeamiento Estratégico de TI

## Slide 9
¿Por qué una buena idea no siempre es una buena inversión?
Roadmap de Proyectos de TI
No todas las ideas representan una buena inversión, aunque parezcan atractivas o innovadoras.
Idea A: App móvil para clientes
Idea B: Sistema de realidad virtual en tiendas
Desarrollar una aplicación que permita comprar en línea, acumular puntos y recibir promociones personalizadas.
Implementar una solución que permita visualizar productos en 3D
Alineada con la estrategia
Alto potencial de ingresos
Viable con tecnología y recursos actuales
Probablemente es una buena inversión
Visualizar productos en 3D
No alineada con prioridades actuales
Alto costo de implementación
y mantenimiento
Probablemente no es buena inversión.
PETI • Planeamiento Estratégico de TI

## Slide 10
¿Qué es un business case?
Roadmap de Proyectos de TI
Objetivo
Demostrar de manera objetiva y estructurada si una iniciativa genera suficiente valor y justifica la inversión.
Preguntas
Valor
¿Qué beneficios
aportará?
Costos
¿Cuál es la
inversión?
Riesgos
¿Qué puede afectar el éxito?
Alineación
¿Cómo contribuye a la estrategia?
Alternativas ¿Existen opciones más convenientes?
Idea de iniciativa
ejecución de portafolio
decisión de inclusión
Business case
Relación con el portafolio
PETI • Planeamiento Estratégico de TI

## Slide 11
Componentes de un Business case
Roadmap de Proyectos de TI
Resumen ejecutivo
Visión general, objetivo, beneficios clave y recomendación.
Objetivos y alineación estratégica
¿Qué se busca lograr y cómo contribuye al negocio?
Análisis de la situación actual
Contexto, problemas u oportunidades
Descripción de la solución
Propuesta, funcionamiento y alternativas consideradas
Costos
Inversión inicial, operación y mantenimiento
Beneficios esperados
Tangibles e intangibles, cuantificados cuando sea posible.
Riesgos y mitigación
Riesgos principales y acciones previstas.
Evaluación y recomendación
Alternativas, indicadores financieros y recomendación.
PETI • Planeamiento Estratégico de TI

## Slide 12
Evaluación de alternativas, costos y beneficio
PETI • Planeamiento Estratégico de TI
Roadmap de Proyectos de TI
Inversión inicial (USD)
300 000
220 000
150 000
Costos anuales (USD)
Beneficios anuales (USD)
80 000
70 000
60 000
200 000
230 000
250 000
VAN (USD, 3 años)
150 000
210 000
220 000
TIR
Período de recuperación (años)
18%
24%
32%
2.5
2
1.5
Alternativa 1
Desarrollo interno
Alternativa 2
Solución en la nube
Alternativa 3
Solución híbrida
Se debe evaluar y seleccionar la alternativa de mayor valor combinado

## Slide 13
El business case como instrumento para la toma de decisiones
PETI • Planeamiento Estratégico de TI
Roadmap de Proyectos de TI
El business case proporciona información objetiva y estructurada que ayuda a los decisores a priorizar iniciativas y asignar recursos de forma eficiente y establece las expectativas de resultados que luego se utilizarán para el seguimiento y la evaluación del proyecto.
Proceso
Resultado
Análisis del business case
Revisión por el comité de decisión
Decisión
Inclusión en el
portafolio
Aprobar
(valor suficiente)
Posponer
(restricciones o momento inadecuado)
Replantear
(ajustar alcance, costos o solución);
Descartar (valor insuficiente, desalineación o riesgo inaceptable)

## Slide 14
BUSINESS CASE | Plataforma de analítica de clientes
1. Situación y oportunidad
Datos de clientes dispersos entre CRM, web y puntos de venta; campañas poco segmentadas y baja visibilidad de la retención.
2. Objetivo y alineación estratégica
Integrar información y personalizar ofertas para mejorar la experiencia del cliente y elevar la retención al menos 10% en el primer año.
3. Alternativas consideradas
A. Mantener herramientas actuales: menor inversión, beneficios limitados.
B. Implementar plataforma cloud: integración y escalabilidad (recomendada).
C. Desarrollo propio: mayor control, mayor plazo y complejidad.
4. Inversión y beneficios (USD)
Inversión inicial: 320.000 | Operación anual: 80.000
Beneficios brutos anuales estimados: 220.000
Flujo neto anual estimado: 140.000 (años 1–4)
5. Evaluación financiera ilustrativa
Horizonte: 4 años | Tasa de descuento: 10%
VAN: +USD 123.781 | Recuperación simple: 2,3 años
Supuesto: flujos netos constantes al cierre de cada año.
6. Riesgos y condiciones
Riesgos: calidad de datos, integración, adopción y dependencia del proveedor.
Mitigación: piloto, gobierno de datos, pruebas y capacitación.
7. Recomendación para el comité de inversiones
Aprobar la alternativa cloud por su VAN positivo y alineación estratégica, condicionada a validar supuestos, seguridad y disponibilidad de datos antes de iniciar.
Ejemplo de Business Case

## Slide 15
Ficha de proyecto de TI - Propósito
PETI • Planeamiento Estratégico de TI
Roadmap de Proyectos de TI
La ficha de proyecto de TI es un documento que formaliza la definición del proyecto, recopilando los principales aspectos necesarios para su planificación, ejecución y seguimiento.
Definir claramente
la iniciativa
Facilitar la planificación
y ejecución
Alinear a los
stakeholders
Apoyar el seguimiento
y control
Ficha de
proyecto de TI

## Slide 16
Ficha de proyecto de TI - Componentes
PETI • Planeamiento Estratégico de TI
Roadmap de Proyectos de TI
Su contenido puede variar según la organización, pero existen componentes comunes y sirve como referencia durante todo el ciclo de vida del proyecto y facilita su seguimiento y control.
▤
1. Información general
Nombre del proyecto,
código, área solicitante,
patrocinador y
gerente del proyecto.
◎
2. Objetivo
Qué se quiere lograr
y cómo contribuye
a los objetivos
del negocio.
♟
3. Alcance
Qué incluye y
qué no incluye
el proyecto.
◇
4. Entregables
Productos o servicios
que se espera obtener
al final del proyecto.
⚙
5. Actividades
principales
Principales tareas
y etapas para lograr
los entregables.
▦
6. Cronograma
Hitos principales
y fechas estimadas
de inicio y fin.
▤
7. Recursos
y presupuesto
Recursos humanos,
tecnológicos y
financieros requeridos.
⚠
8. Riesgos y
supuestos
Principales riesgos
identificados y
supuestos del proyecto.
♟
9. Interesados
Principales actores
involucrados y
su rol en el proyecto.
▂▅▇
10. Criterios
de éxito
Cómo se medirá
el logro de los
objetivos del proyecto.

## Slide 17
Ficha de proyecto de TI: Implementación de una solución de analítica de clientes
1. Información general
Nombre del proyecto
Plataforma de analítica de clientes
Código
PRJ-TI-001
Área solicitante
Dirección Comercial
Patrocinador
Gerente General
Responsable del proyecto
Jefe de Proyectos de TI
Fecha estimada de inicio
01/03/2026
Fecha estimada de fin
30/11/2026
2. Objetivo
Implementar una solución de analítica de clientes que permita integrar, analizar y visualizar datos de clientes para mejorar la segmentación, personalizar la oferta y aumentar la tasa de retención.
3. Alcance
Incluye: Plataforma en la nube, integración con sistemas existentes, tableros de análisis y capacitación a usuarios clave.
No incluye: Reemplazo de los sistemas de ventas y marketing.
4. Entregables
• Plataforma de analítica implementada.
• Integración CRM, web y POS.
• Tableros de análisis para negocio.
• Documentación técnica y de usuario.
• Capacitación a usuarios clave.
5. Actividades principales
1. Análisis detallado de requerimientos.
2. Diseño de la solución.
3. Implementación y configuración.
4. Integración de datos.
5. Pruebas y validación.
6. Capacitación y gestión del cambio.
7. Puesta en producción.
6. Cronograma (hitos)
Inicio del proyecto — 01/03/2026
Diseño de la solución — 30/04/2026
Implementación — 31/08/2026
Pruebas y capacitación — 31/10/2026
Puesta en producción — 30/11/2026
7. Recursos y presupuesto
Recursos humanos: Equipo de TI (5), consultor externo (2)
Recursos tecnológicos: Plataforma de analítica en la nube
Presupuesto estimado: USD 320.000
Fuente de financiamiento: Presupuesto corporativo de TI
8. Riesgos y supuestos
Riesgos:
• Retrasos en la integración de datos.
• Resistencia al cambio de usuarios.
• Dependencia de proveedores externos.
Supuestos: Datos de calidad y compromiso de las áreas de negocio.
10. Criterios de éxito
• Solución implementada en plazo y presupuesto.
• Adopción de usuarios clave superior al 70%.
• Mejora de retención de clientes de al menos 10% en el primer año.
9. Interesados
Patrocinador: Gerente General.
Área solicitante: Dirección Comercial.
Usuarios: Marketing, Ventas y Atención al Cliente.
Equipo ejecutor: TI y consultores.
Otros: Responsables de datos y proveedores.

## Slide 18
Ideas Clave
PETI • Planeamiento Estratégico de TI
Roadmap de Proyectos de TI
El portafolio de proyectos de TI permite gestionar de forma integrada el conjunto de iniciativas, alineándolas con la estrategia del negocio y optimizando el uso de los recursos.
La hoja de ruta de iniciativas establece una visión temporal de las iniciativas priorizadas, facilitando una implementación ordenada y realista.
El business case sustenta la evaluación y decisión de inversión a partir del valor, las alternativas, los costos, beneficios y riesgos.
La ficha de proyecto de TI formaliza la definición de cada iniciativa aprobada, recopilando los aspectos clave para su planificación, ejecución y seguimiento.
Estas herramientas permiten transformar la estrategia en acciones concretas, generando valor para el negocio.