# Caso integrador: ModaPlus

Portafolio de proyectos de TI, hoja de ruta, business case y ficha de proyecto

Caso de análisis para estudiantes. La empresa y las cifras son ficticias y se presentan únicamente con fines académicos. No existe una única solución correcta: las recomendaciones deben sustentarse en supuestos explícitos.

# 1. Contexto de la empresa

ModaPlus es una cadena de retail de moda con presencia nacional. Opera 120 tiendas físicas y un canal de comercio electrónico que ha crecido rápidamente en los últimos años. Emplea aproximadamente a 1.200 personas y registra ventas anuales cercanas a USD 250 millones. Su propuesta comercial combina colecciones de temporada, promociones y programas de fidelización.

La dirección general ha definido dos prioridades para los próximos años: crecer de manera rentable y ofrecer una experiencia consistente a sus clientes, independientemente del canal utilizado. Sin embargo, la expansión del negocio ha puesto en evidencia limitaciones en los sistemas de información, la integración de datos y la coordinación entre áreas.

# 2. Situación actual y desafíos

Los clientes pueden comprar por internet y en las tiendas, pero el inventario no siempre está sincronizado. En ocasiones, productos disponibles en el sitio web no pueden entregarse en los plazos ofrecidos.

Las áreas de marketing, ventas y servicio al cliente trabajan con información dispersa. La empresa conoce las compras realizadas, pero tiene dificultades para construir una visión integrada de cada cliente y personalizar sus campañas.

La reposición de mercadería depende de reportes elaborados manualmente y de criterios distintos entre tiendas. Esto provoca faltantes en algunos locales y sobreinventario en otros.

El ERP actual contiene componentes antiguos y conexiones poco flexibles. El equipo de TI advierte que su modernización es una condición necesaria para automatizar de forma confiable la planificación y reposición de inventarios.

La capacitación y administración del personal de tiendas se gestiona con herramientas heterogéneas, lo que dificulta estandarizar procesos y medir avances.

Los gerentes coinciden en que es necesario invertir en TI, pero discrepan respecto de qué proyectos deberían realizarse primero. La dirección financiera exige justificar los beneficios y evitar comprometer recursos en iniciativas que no puedan completarse.

# 3. Iniciativas propuestas

| Código | Iniciativa | Descripción | Inversión (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| I1 | Comercio omnicanal | Plataforma que integra comercio electrónico, tiendas, inventario disponible, compra en línea y recojo en tienda. | 1.200.000 |
| I2 | Analítica de clientes | Integración de datos de clientes, segmentación, tableros y campañas personalizadas. | 800.000 |
| I3 | Optimización de inventario | Pronóstico de demanda y reposición automatizada para reducir faltantes y excedentes. | 600.000 |
| I4 | Modernización del ERP | Actualización e integración del ERP para soportar procesos y datos operativos más confiables. | 1.000.000 |
| I5 | Gestión del talento | Plataforma de capacitación, seguimiento de competencias y gestión del personal de tiendas. | 400.000 |

Las inversiones corresponden a estimaciones preliminares y no incluyen una cuantificación validada de beneficios. Las áreas promotoras consideran que todas las iniciativas son importantes, pero aún no han elaborado business cases completos.

# 4. Restricciones y decisiones pendientes

La organización dispone de un presupuesto máximo de USD 2.000.000 para nuevas iniciativas durante los próximos 24 meses. No es posible financiar las cinco propuestas en ese horizonte.

La modernización del ERP (I4) es un requisito previo para implementar plenamente la optimización de inventario (I3).

El equipo interno de TI tiene capacidad limitada para ejecutar varios proyectos complejos simultáneamente. La contratación de proveedores externos es posible, pero debe justificarse.

La dirección desea observar resultados tangibles en el corto plazo, sin descuidar inversiones habilitadoras de mayor duración.

Los importes son estimaciones de inversión, no presupuestos detallados; no se han definido todavía costos operativos recurrentes, beneficios cuantificados ni fechas de ejecución.

# 5. Información adicional para la evaluación

El comité de inversiones propone considerar, como mínimo, alineación estratégica, beneficios esperados, costos de inversión y operación, riesgos, disponibilidad de recursos y tiempo para obtener valor. Los equipos pueden proponer ponderaciones y supuestos razonables, pero deben explicarlos. No se dispone de información suficiente para calcular un VAN o una TIR confiables sin establecer previamente supuestos de flujos de caja y tasa de descuento.

# 6. Encargo del comité de inversiones

Ustedes integran el equipo que asesora al comité de inversiones de ModaPlus. Deben presentar una recomendación consistente y defendible que responda a las siguientes cuestiones:

1. Evaluación y priorización del portafolio

Definan los criterios de evaluación, expliquen cómo los aplicarían y seleccionen las iniciativas que financiarían dentro del límite de USD 2 millones. Justifiquen también las que se posponen o descartan.

2. Hoja de ruta de iniciativas

Propongan una hoja de ruta de 24 meses, con una secuencia aproximada por semestres, dependencias y principales hitos. Expliquen cómo equilibran resultados tempranos y capacidades habilitadoras.

3. Business case simplificado

Seleccionen una iniciativa prioritaria y formulen su justificación de negocio: problema u oportunidad, alternativas (incluida la opción de no hacer nada), beneficios esperados, costos, riesgos, supuestos e indicadores para comprobar el valor generado.

4. Ficha de proyecto de TI

Elaboren una ficha preliminar de la iniciativa seleccionada que incluya nombre, patrocinador, objetivo, alcance y exclusiones, entregables, hitos, recursos, presupuesto, riesgos y criterios de éxito.

# 7. Productos esperados

Una matriz breve de priorización con criterios y justificación.

Una hoja de ruta de dos años que respete presupuesto y dependencias.

Un business case resumido de la iniciativa seleccionada.

Una ficha de proyecto de TI coherente con la decisión y el business case.

# 8. Preguntas para la discusión plenaria

¿La iniciativa con mayor beneficio aparente es necesariamente la primera que debería ejecutarse?

¿Qué cambia en la decisión si se priorizan resultados rápidos frente a capacidades de largo plazo?

¿Qué información faltante podría modificar de manera significativa la recomendación del equipo?

¿Cómo se comprueba que las iniciativas seleccionadas generan valor para el negocio?

Nota: pueden utilizar estimaciones adicionales para completar el análisis, siempre que las identifiquen expresamente como supuestos y mantengan la consistencia entre portafolio, hoja de ruta, business case y ficha de proyecto.